TRYAI GAP · EQUIPO APP

Entrega MVP y Análisis de Brechas

Cierre Hito 1

| ID de equipo | DTG_50_TryAIGap |
| --- | --- |
| Equipo | Andrew Sandoval – Adoniss Riquelme – Vicente Cerda – Benjamín Abarca |
| Proyecto | TryAI Gap – Equipo APP |
| Fecha de entrega | 02-10-2026 |
| Documento base | Requerimientos funcionales TryAI Gap (App y Administración) |

# 1. Resumen ejecutivo

Durante el Hito 1, el equipo APP se enfocó en algo bien concreto: dejar una base estable y comprobable para seguir construyendo sobre ella. Más que sumar funcionalidades nuevas, el trabajo se centró en validar que el MVP realmente funcionara de punta a punta. Para ello se revisaron el despliegue del frontend y backend, la conexión con PostgreSQL, el registro y onboarding, la persistencia de datos, la reautenticación, el aislamiento multi-tenant, los endpoints críticos, el recorrido end-to-end y el estado general del código.

Con estas validaciones, el MVP base quedó operativo en el entorno actual de pruebas, compuesto por Vercel, Render y PostgreSQL. Aún existen brechas respecto del producto completo solicitado, pero varias de ellas corresponden a trabajo ya planificado para los siguientes hitos. Por eso, este documento no solo muestra lo que está terminado, sino también lo que falta y cuándo se espera abordarlo.

# 2. Elementos entregados y verificados en Hito 1

| Elemento entregado | Estado | Evidencia / criterio verificable |
| --- | --- | --- |
| Frontend React desplegado en Vercel | Operativo | Versión principal accesible en Vercel y utilizada durante las pruebas funcionales del equipo. |
| Backend FastAPI desplegado en Render | Operativo | API disponible en Render y consumida correctamente por el frontend desplegado. |
| PostgreSQL real en Render | Verificado | Se realizó conexión directa a PostgreSQL y se ejecutaron consultas manuales para comprobar los datos guardados. |
| Creación/actualización de organización | Verificado | PATCH /organizations/{id} respondió 200 OK y la organización fue confirmada posteriormente en PostgreSQL. |
| Onboarding | Verificado | Flujo completo ejecutado con un usuario nuevo y organización creada correctamente. |
| Persistencia de datos | Verificado | Se comprobó en PostgreSQL la organización, usuario, assessment y exactamente 5 respuestas asociadas. |
| Reautenticación por magic link | Verificado | Logout → nuevo enlace mágico → reingreso correcto al dashboard, conservando la información. |
| Aislamiento multi-tenant (TRV-06) | Verificado | Usuario de una organización intentó leer un assessment perteneciente a otra; el backend respondió 403 Forbidden. |
| QA end-to-end principal | Completado | Registro → organización → onboarding → dashboard → 5 respuestas Free → logout → reingreso → recuperación del 25%. |
| APP-03, APP-04, APP-07 y APP-12 | Verificados | Endpoints revisados por el responsable del equipo y registrados como completados en Hito 1. |
| Auditoría estática de código | Completada | Hallazgos documentados con prioridad, impacto y acción recomendada para backlog / siguientes hitos. |

Nota de QA: el 25% de avance puede tardar en reflejarse en el dashboard hasta refrescar la vista o reingresar. Los datos sí quedan guardados correctamente; no se observó pérdida de información.

# 3. Análisis de brechas respecto de los requerimientos

Estados utilizados: Cumplido verificado: evidencia directa del equipo. Existe sin validación: declarado como existente, sin prueba formal propia al cierre. Parcial: funciona, pero no cubre el requisito completo. Pendiente: no implementado o no operativo. Dependencia Administración: requiere un contrato o funcionalidad del otro equipo.

## 3.1 Requerimientos transversales (TRV)

| ID | Requisito resumido | Estado al cierre H1 | Evidencia / situación actual | Brecha / acción pendiente | Proyección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRV-01 | Marca Klertech en plataforma | Pendiente planificado | La plataforma mantiene identidad tryAIGap. | Aplicar logos, colores, nombre y textos Klertech en web/correos/4 idiomas. | S3 · 5–11 oct |
| TRV-02 | Despliegue final en Azure | Parcial | MVP validado en Vercel + Render + PostgreSQL Render. | Migrar a Container Apps, PostgreSQL Flexible Server, Blob Storage y configuración por entorno. | Etapa posterior a dockerización |
| TRV-03 | Correo mediante Azure Communication Services | Parcial | Existe soporte de integración/configuración. | Ajustar credenciales al archivo JSON acordado y entorno Azure definitivo. | Etapa Azure / transversal |
| TRV-04 | Correo/contraseña + 2FA + JWT + roles | Parcial | JWT/refresh/roles existen; acceso actual probado por magic link. | Implementar contraseña, recuperación, 2FA y guardas completas por rol. | S3–S4 · 5–18 oct |
| TRV-05 | ES/EN/DE/PT + claro/oscuro | Parcial | Web dispone de idiomas/temas; parte del contenido DE/PT sigue local. | Centralizar traducciones de preguntas en BD/API. | S3 visual + dependencia ADM |
| TRV-06 | Aislamiento multi-tenant | Cumplido verificado | Prueba cruzada entre dos organizaciones devolvió 403 Forbidden. | Mantener el control en nuevos endpoints y pruebas futuras. | Completado Hito 1 |
| TRV-07 | Logs/eventos persistentes | Pendiente | No existe almacén persistente común de eventos/logs. | Definir formato y almacén persistente consultable por Administración. | Dependencia transversal / por planificar |

## 3.2 Requerimientos del Equipo APP

| ID | Requisito resumido | Estado al cierre H1 | Evidencia / situación actual | Brecha / acción pendiente | Proyección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP-01 | Registro corporativo + organización Free + contraseña | Parcial verificado | Registro, creación de organización, onboarding y reingreso probados de punta a punta. | Falta definición/inicio con contraseña según TRV-04. | S3–S4 · 5–18 oct |
| APP-02 | Onboarding de organización | Cumplido verificado | Onboarding completado de punta a punta; posteriormente se confirmó en PostgreSQL la organización y el usuario creados. | Sin brecha funcional relevante detectada. | Completado Hito 1 |
| APP-03 | Diagnóstico de madurez | Parcial verificado | Endpoint probado y 5 respuestas confirmadas en PostgreSQL; la información también se recuperó correctamente al reingresar. | Preguntas/traducciones deben provenir completamente de API. | Integración posterior con ADM |
| APP-04 | Cuestionarios por áreas activas | Parcial verificado | Funcionamiento base y endpoint verificados. | Áreas/bloques/preguntas aún no son totalmente dinámicos. | Dependencia ADM / siguiente etapa |
| APP-05 | Catálogo de casos de uso | Parcial | Catálogo disponible desde backend. | Migrar catálogo a BD y gestión dinámica desde Administración. | Dependencia ADM |
| APP-06 | Resultado parcial Free + paywall | Parcial verificado | Límite Free de 5 respuestas observado; respuestas persisten. | Crear resultado parcial real, bloqueo de detalle y validar límite en batch. | S5–S6 · 19 oct–1 nov |
| APP-07 | Cotización en vivo | Cumplido verificado | Endpoint verificado por el equipo. | Sin brecha relevante registrada al cierre. | Completado |
| APP-08 | Pago Stripe → Pro | Parcial | Flujo de pago existe en modo desarrollo/simulado. | Stripe prueba real, webhook firmado e idempotente. | Antes de producción / por planificar |
| APP-09 | Activar/desactivar áreas Pro | Existe sin validación | Documento de requisitos lo declara existente. | Falta evidencia formal propia del equipo al cierre. | Validación pendiente / siguiente control |
| APP-10 | Evidencias vinculadas a área/pregunta | Parcial | Backend soporta evidencias con límite actual. | Carga definitiva mediante Blob/SAS y tamaño especificado. | Etapa Azure / posterior |
| APP-11 | Invitación y aceptación de usuarios | Parcial | Se genera/envía invitación. | Endpoint/página de aceptación y activación completa. | S6 · 26 oct–1 nov |
| APP-12 | Delegación por enlace de un solo uso | Cumplido verificado | Endpoint/flujo revisado por el equipo. | Sin brecha relevante registrada. | Completado |
| APP-13 | Radar y puntaje por dimensión | Existe sin validación | Documento declara radar/puntajes implementados. | Falta evidencia funcional formal propia al cierre. | Validación pendiente / siguiente control |
| APP-14 | Heatmap + Pain × Readiness | Parcial | Pantallas existentes. | Calcular resultados desde respuestas reales, eliminando datos de muestra. | S5–S6 · 19 oct–1 nov |
| APP-15 | Informe PDF con marca de empresa | Parcial | Generación PDF existente. | Branding dinámico y optimización de carga. | S8 · 9–15 nov |
| APP-16 | Historial y comparación de diagnósticos | Pendiente | Solo se maneja el diagnóstico actual. | Crear historial y vista comparativa. | Por planificar |
| APP-17 | Solicitud/seguimiento de revisión | Parcial | Solicitud/consulta base disponible. | Listado de revisiones por diagnóstico. | S6 · 26 oct–1 nov |
| APP-18 | Entrega completa del consultor al cliente | Parcial | Existen componentes básicos de revisión. | Mostrar puntaje corregido, adjuntos y recomendaciones completas. | S8–S9 · 9–22 nov |
| APP-19 | Evaluación del consultor | Existe sin validación | Documento de requisitos la declara existente. | Falta evidencia funcional formal propia al cierre. | Validación pendiente / siguiente control |
| APP-20 | Consultor ve solo clientes asignados | Parcial / dependencia ADM | Panel existe; auditoría detectó listado sin filtro por asignación. | Implementar/consumir asignación de clientes de Administración. | S8–S9 · sujeto a ADM-11 |
| APP-21 | Indicadores/detalle de clientes | Parcial | Indicadores y detalle base existen. | Restringirlos a clientes asignados. | S8–S9 |
| APP-22 | Consultor redacta revisión completa | Pendiente | No hay escritura completa de revisión. | Puntajes corregidos separados, capítulos, adjuntos y recomendaciones. | S8–S9 · 9–22 nov |
| APP-23 | Consultor ve/descarga evidencias | Pendiente | Permiso completo no implementado. | Lectura para consultor asignado. | S8–S9 |
| APP-24 | Notas por cliente + historial | Parcial | Se pueden crear notas. | Falta endpoint/listado de historial. | Panel consultor / por completar |
| APP-25 | Fecha/enlace reunión sincrónica | Pendiente | Campos completos no implementados. | Agregar fecha y enlace de reunión. | Por planificar · Could |
| APP-26 | Reportes de clientes | Pendiente | No existe vista completa de reportes/exportación. | Construir reportes de madurez, avance y comparativos. | Etapa posterior |
| APP-27 | Responsive computador/tablet/teléfono | Parcial | Componentes adaptables existentes. | Pruebas formales y ajustes en tablet/teléfono. | S9 · 16–22 nov |
| APP-28 | App móvil Flutter | Pendiente / opcional | No construida al cierre de Hito 1. | Implementar recorrido cliente sobre la misma API. | S5–S11 · sujeto a disponibilidad |

# 4. Hallazgos técnicos conocidos al cierre

Actualización del 25% en dashboard: los datos se guardan correctamente, pero el porcentaje puede quedar visualmente desactualizado hasta refrescar la vista.

Límite Free en guardado batch: la auditoría mostró que el guardado en lote todavía debe aplicar la misma restricción del plan Free que ya se respeta en el guardado individual.

Ownership en lectura de leads: conviene reforzar la validación de pertenencia a usuario u organización cuando se consulta un lead por ID.

Clientes asignados a consultor: el panel debe mostrar únicamente los clientes realmente asignados al consultor, coordinándose con el modelo que defina Administración.

Stripe: el flujo actual sigue siendo de desarrollo. Antes de pasar a producción será necesario exigir secretos válidos y verificar la firma del webhook.

Pruebas automáticas backend: sería recomendable ampliar la cobertura sobre autorización, límites del plan Free y reglas multi-tenant para reducir regresiones.

# 5. Proyección de los próximos hitos

| Periodo | Trabajo proyectado |
| --- | --- |
| S3 · 5–11 oct | Rebranding Klertech completo. |
| S3–S4 · 5–18 oct | Login con contraseña, recuperación y 2FA. |
| S5–S6 · 19 oct–1 nov | Resultados reales, vista Free, invitaciones y listado de revisiones. |
| S6 · 26 oct–1 nov | Dockerización / Hito 2 según planificación general. |
| S8–S9 · 9–22 nov | Panel de consultor, puntajes, evidencias y PDF con marca real. |
| S9 En Adelante | Testing ampliado, corrección de defectos, documentación y cierre final. |

# 6. Cierre del Hito 1

En términos generales, el Hito 1 puede darse por cerrado respecto de su objetivo principal: estabilizar y validar el MVP base. El entorno de prueba está desplegado y operativo, y se comprobó con evidencia que los datos persisten, que una organización no puede acceder a la información de otra, que el flujo principal del usuario funciona y que la reautenticación y los endpoints críticos responden de forma correcta. Lo que aún falta no queda oculto: está identificado, priorizado y asociado a los siguientes hitos o a dependencias compartidas con el equipo de Administración.

Consideración de evidencia: APP-09, APP-13 y APP-19 se mantienen como “Existe sin validación”. El documento de requisitos las presenta como funcionalidades existentes, pero al cierre de este informe el equipo aún no cuenta con una evidencia propia suficiente para marcarlas como “Cumplido verificado”. Se optó por mantener esta distinción para que el estado reportado sea lo más fiel posible a lo efectivamente probado.

# 7. Fuentes de control utilizadas

Requerimientos funcionales · TryAI Gap (App y Administración).

Carta Gantt · TryAI Gap (Equipo APP) · versión reprogramada al cierre del Hito 1.

Tablero Trello del Hito 1 y evidencias funcionales ejecutadas por el equipo.

Informe de auditoría estática de código del Hito 1.