|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado según la planificación general, aunque algunas tareas requirieron ajustes. En esta fase llevamos la aplicación a producción y completamos la configuración organizacional conectada con la API y la base de datos. Nos facilitaron el trabajo GitHub, Corestream, Codex y la división de tareas; las mayores dificultades fueron los entornos, dependencias y validaciones entre frontend y backend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Abordamos las dificultades revisando logs, probando localmente y en producción y dividiendo los problemas en tareas pequeñas. Cuando hubo bloqueos redistribuimos esfuerzos. Para las siguientes etapas reforzaremos pruebas, documentación, seguridad multi-tenant, límites del plan Free y consistencia de resultados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi trabajo. Destaco mi aporte en base de datos, backend e integración con producción, especialmente en el modelo organizacional, la API y Settings. Debo mejorar las pruebas automatizadas y la documentación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos preocupa priorizar seguridad, límites del plan Free y resultados reales. Preguntaría al docente si el despliegue, pruebas, commits y funcionalidades disponibles en producción constituyen evidencia suficiente para demostrar el avance esperado de la Fase 2.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No vemos necesario cambiar completamente la distribución. Mantendremos responsabilidades por especialidad y asignaremos explícitamente pruebas y recopilación de evidencias para que cada funcionalidad cerrada quede validada y documentada.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo grupal por la comunicación, división de responsabilidades y resolución colaborativa de problemas. Debemos mejorar la sincronización, revisión por pull requests y una definición de terminado que incluya pruebas y documentación.